Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Tralma, Benjamín Hernández, Pilar Valencia |
| --- | --- |
| Rut | 20.886506-4, 21.643.147-2, 21.299.509-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SSPILLOWY (Software Security Platform for Intelligent, Low-latency Oversight & Warning Yield): plataforma integral de gobernanza DevSecOps que orquesta el análisis de seguridad del código, unifica los hallazgos de múltiples motores de detección y utiliza un agente de IA para el triaje contextual, con una consola web de auditoría y una app móvil (SSPILLOWY Pulse) para la toma de decisiones críticas. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y arquitectura de sistemas (diseño e implementación del backend, la API y los clientes web/móvil). Ciberseguridad y aseguramiento de la calidad del software (integración de motores SAST/SCA/DAST, gestión de vulnerabilidades y cumplimiento normativo ISO/IEC 27001 y OWASP). |
| Competencias | Diseñar e implementar arquitecturas de software backend (APIs REST, bases de datos relacionales, colas de mensajería) siguiendo buenas prácticas de ingeniería. Aplicar principios de seguridad informática (SAST, SCA, DAST, gestión de secretos) en el ciclo de vida del desarrollo de software (DevSecOps). Integrar soluciones de inteligencia artificial como apoyo al análisis y la toma de decisiones técnicas, manteniendo supervisión humana (human-in-the-loop). Desarrollar aplicaciones cliente multiplataforma (web y móvil) orientadas a la visualización de datos y la gestión operativa. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En el ciclo de desarrollo moderno (CI/CD), la seguridad suele convertirse en un cuello de botella o en un punto ciego debido a tres factores estructurales: (1) fragmentación de herramientas, ya que los equipos usan escáneres aislados (SAST, SCA, secretos, DAST) que generan reportes en formatos heterogéneos y sin una base de datos unificada; (2) sobrecarga por falsos positivos, pues las herramientas estáticas reportan cientos de advertencias sin contexto de explotación, saturando a los desarrolladores y retrasando los lanzamientos; y (3) desconexión entre ingeniería y liderazgo, dado que los CISO o DevOps Leads no cuentan con visibilidad móvil ni capacidad de decisión inmediata cuando un fallo crítico o una fuga de secretos bloquea un despliegue a producción. Esta problemática es relevante para el campo laboral de las carreras de informática y ciberseguridad, ya que impacta directamente a los equipos de desarrollo, a los equipos de seguridad (DevSecOps) y a la dirección técnica (CISO, DevOps Leads) de cualquier organización que gestione software en producción, en un contexto de adopción creciente de prácticas ágiles y de integración continua. El aporte de valor (simulado) de SSPILLOWY es centralizar y automatizar la gobernanza de seguridad del software, reduciendo el tiempo de detección y respuesta ante vulnerabilidades y facilitando la trazabilidad normativa (OWASP Top 10, CWE, ISO/IEC 27001:2022). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar SSPILLOWY, una plataforma que desacopla la ejecución pesada de escaneos de seguridad de la gestión operativa, actuando como un orquestador centralizado. El sistema ejecuta análisis multidimensionales de código (SAST, SCA/IaC, detección de secretos y DAST) mediante motores especializados (Semgrep, Trivy, GitLeaks y OWASP ZAP), normaliza los hallazgos en un modelo de datos unificado, aplica una capa agéntica de IA para el triaje contextual (sin reemplazar la decisión humana) y permite el control remoto de políticas y despliegues desde una consola web (auditoría profunda) y una app móvil, SSPILLOWY Pulse (respuesta crítica). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | SSPILLOWY se relaciona directamente con el perfil de egreso al poner en práctica competencias de diseño y desarrollo de software (arquitectura backend, APIs, bases de datos), de ciberseguridad (integración de escáneres SAST/SCA/DAST, gestión de vulnerabilidades) y de aplicación de IA como apoyo a la toma de decisiones técnicas. Las competencias seleccionadas son necesarias porque el proyecto exige tanto la construcción de un sistema de software completo (backend, frontend web y app móvil) como la comprensión de estándares de seguridad (OWASP, CWE, ISO/IEC 27001) para poder interpretar y priorizar correctamente los hallazgos detectados. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con un interés profesional por el desarrollo de software seguro y la ciberseguridad aplicada al ciclo de vida DevOps, área con alta demanda laboral y en constante evolución. Desarrollar SSPILLOWY permite adquirir experiencia práctica en arquitectura de sistemas distribuidos, integración de herramientas de seguridad de la industria y aplicación responsable de IA (con supervisión humana), contribuyendo directamente al desarrollo profesional en el ámbito de la seguridad del software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título, ya que se apoya en herramientas de código abierto ampliamente documentadas (Semgrep, Trivy, GitLeaks, OWASP ZAP, FastAPI, PostgreSQL, React, Flutter, Prometheus/Grafana), lo que reduce la curva de aprendizaje y los costos de licenciamiento. (1) Duración del semestre: se planifica el desarrollo en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título (18 semanas). (2) Horas asignadas a la asignatura: se distribuyen entre diseño, implementación, pruebas y documentación de cada módulo. (3) Materiales requeridos: equipo con acceso a internet, entorno de desarrollo (Docker, IDE), y cuentas de repositorio Git; todas las herramientas utilizadas son de uso gratuito/open source. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: amplia documentación y comunidades activas de las herramientas seleccionadas, y disponibilidad de repositorios de prueba públicos para simular escaneos. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: la integración simultánea de múltiples motores de escaneo y la orquestación con IA puede generar complejidad técnica adicional; se mitigará priorizando una integración incremental, comenzando por un motor a la vez y ampliando progresivamente la cobertura. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar SSPILLOWY, una plataforma integral de gobernanza DevSecOps que centralice la detección, el triaje asistido por IA y la gestión de vulnerabilidades de software, mediante una consola web y una aplicación móvil de respuesta crítica. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura backend del sistema (API REST con FastAPI, base de datos PostgreSQL, colas de tareas con Redis/ARQ). Integrar motores de detección determinista (Semgrep, Trivy, GitLeaks y OWASP ZAP) y normalizar sus resultados en un modelo de datos unificado. Implementar un agente de IA (LLM Router) que evalúe la alcanzabilidad de las vulnerabilidades, filtre falsos positivos y proponga remediaciones, manteniendo la validación humana como paso obligatorio. Construir la consola web (React + TypeScript) para la auditoría de código y la configuración de Security Gates en pipelines CI/CD. Desarrollar la app móvil SSPILLOWY Pulse (Flutter) para la aprobación o rechazo de excepciones de despliegue mediante autenticación biométrica y notificaciones push. Verificar la calidad y el rendimiento del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de carga (Pytest, SonarQube, Apache JMeter). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará bajo una metodología ágil (basada en Scrum), organizando el desarrollo en sprints alineados a las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título: 1) Fase de definición: levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y modelo de datos, y selección de las herramientas de la capa de detección determinista. 2) Fase de desarrollo: implementación incremental del backend, integración progresiva de cada motor de escaneo (Semgrep → Trivy → GitLeaks → OWASP ZAP), desarrollo del agente de IA de triaje y construcción en paralelo de la consola web y la app móvil. 3) Fase de cierre: pruebas de calidad, carga y seguridad interna (SonarQube, JMeter, Pytest), ajustes finales, despliegue y elaboración del informe final con la evidencia del sistema en funcionamiento. Se aplicarán prácticas de integración continua (CI): cada cambio será validado mediante análisis estático (SonarQube) antes de integrarse, y el estado del proyecto se monitoreará mediante Prometheus y Grafana. El proyecto se desarrolla en modalidad grupal, se debe incorporar aquí la definición de funciones, tareas y responsabilidades de cada integrante (por ejemplo: responsable de backend/API, responsable de integración de motores de seguridad y del agente de IA, responsable de clientes web/móvil, responsable de QA y documentación).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura del sistema (backend, workers, base de datos) y modelo entidad-relación de PostgreSQL. | Permite validar el diseño técnico antes de iniciar la implementación. |
| Avance | Prototipo funcional del motor de detección | Demostración de la integración de al menos un motor de escaneo (ej. Semgrep) con el worker de normalización, generando hallazgos almacenados en la base de datos. | Evidencia el avance concreto de la capa de detección determinista, núcleo del proyecto. |
| Final | Plataforma SSPILLOWY (Web Hub + Pulse) funcionando end-to-end | Sistema completo: disparo de escaneo, ejecución paralela de los motores, triaje asistido por IA, notificación push y resolución del hallazgo desde la consola web y la app móvil. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto. |
| Final | Informe de pruebas y reporte ejecutivo | Resultados de las pruebas de calidad y carga (SonarQube, JMeter, Pytest) y un reporte ejecutivo de ejemplo generado por el sistema (paquete de evidencia ISO 27001). | Respalda la calidad técnica del desarrollo y la utilidad del sistema para la toma de decisiones. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Diseño de arquitectura de software | Levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura | Definir la arquitectura backend (FastAPI, PostgreSQL, Redis/ARQ), el modelo de datos y los contratos de API (OpenAPI/Swagger). | Computador, Docker, editor de código, documentación de FastAPI/PostgreSQL | Semanas 1 - 2 | Estudiante | Riesgo bajo; se apoya en documentación oficial de cada tecnología. |
| Ciberseguridad y aseguramiento de la calidad | Integración de motores de detección determinista | Integrar Semgrep (SAST), Trivy (SCA/IaC) y GitLeaks (secretos) y construir el worker de normalización que unifica sus salidas en un JSON común. | Repositorios de prueba, Docker, motores Semgrep/Trivy/GitLeaks | Semanas 3 - 6 | Estudiante | Puede requerir ajustes de configuración por herramienta; se integrará una a la vez. |
| Ciberseguridad y aseguramiento de la calidad | Integración de pruebas dinámicas (DAST) | Incorporar OWASP ZAP para validar encabezados HTTP inseguros, políticas CORS y endpoints sin autenticación sobre un entorno de prueba. | Entorno de pruebas (API de ejemplo), OWASP ZAP | Semanas 6 - 7 | Estudiante | Requiere un entorno de prueba estable para no generar falsos hallazgos. |
| Aplicación de inteligencia artificial | Desarrollo del agente de IA de triaje (LLM Router) | Implementar el módulo que evalúa alcanzabilidad, filtra falsos positivos, redacta propuestas de remediación y traduce hallazgos a impacto de negocio, siempre con validación humana final. | API de modelo de lenguaje, backend FastAPI | Semanas 7 - 10 | Estudiante | La calidad de las sugerencias de IA debe ser validada manualmente durante las pruebas. |
| Desarrollo de software (clientes web y móvil) | Desarrollo de la consola web (Web Hub) | Construir el panel de auditoría, la gestión de alcance de repositorios, la configuración de Security Gates y el mapa de calor de vulnerabilidades. | React/Vue + TypeScript, diseño UI | Semanas 9 - 13 | Estudiante | Puede requerir iteraciones de UX tras retroalimentación. |
| Desarrollo de software (clientes web y móvil) | Desarrollo de la app móvil SSPILLOWY Pulse | Implementar la app en Flutter con arquitectura limpia (Riverpod/Bloc), autenticación biométrica y notificaciones push (FCM) para la aprobación de excepciones. | Flutter/Dart, dispositivo o emulador móvil, Firebase Cloud Messaging | Semanas 11 - 14 | Estudiante | Configuración de biometría y FCM puede tomar tiempo adicional según el dispositivo. |
| Calidad de software y DevSecOps | Pruebas de calidad, carga y observabilidad | Ejecutar pruebas unitarias/integración (Pytest), análisis estático interno (SonarQube), pruebas de estrés (JMeter) y configurar monitoreo (Prometheus, Grafana, Sentry). | SonarQube, JMeter, Pytest, Prometheus/Grafana, Sentry | Semanas 14 - 16 | Estudiante | Las pruebas de carga requieren un entorno con recursos suficientes. |
| Cierre y comunicación de resultados | Despliegue, documentación e informe final | Desplegar el sistema en un entorno de demostración, generar el paquete de evidencia (reporte ejecutivo) y redactar el informe final del Proyecto APT. | Docker, entorno de despliegue, plantilla de informe | Semanas 16 - 18 | Estudiante | Se recomienda dejar margen para ajustes de última hora antes de la entrega. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto, levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e integración de módulos: backend, motores de detección (Semgrep, Trivy, GitLeaks, ZAP), agente de IA, consola web y app móvil |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas de calidad y carga, despliegue, documentación e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.